| POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215) |  |  |
| --- | --- | --- |
| J-01 | Sprint Planning dan Sprint Backlog | Digunakan pada: Minggu 6, 9, 12, 15 |

Petunjuk Pengisian

Diisi pada hari pertama setiap sprint, dalam sesi Sprint Planning bersama seluruh anggota tim. Sprint Goal ditulis satu kalimat yang menyatakan MENGAPA sprint ini bernilai — bukan daftar item yang akan dikerjakan. Item hanya boleh dipilih bila memenuhi Definition of Ready: format user story lengkap, acceptance criteria dapat diuji, sudah diestimasi, tidak bergantung pekerjaan lain yang belum selesai, dan cukup kecil untuk selesai dalam satu sprint. Total story point yang dipilih tidak boleh melebihi kapasitas (Sprint 1) atau velocity sprint sebelumnya (Sprint 2 dan seterusnya). Seluruh task pada bagian C wajib dipindahkan ke papan tugas pada hari yang sama.

| Kelas | MI 3B | Kelompok | 2 (CodeHive) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Proyek | Florify | Klien / Mitra | Awe Florist |
| Sprint ke- | 1 | Periode sprint | 1 Minggu |
| Scrum Master | Muhammad Rofiqul Islamy | Product Owner | Nabilla Putri Insani |
| Tanggal Sprint Planning | Selasa, 06 Oktober 2026 | Jumlah anggota hadir | 5 |

A.  Sprint Goal

Tulis satu kalimat: mengapa sprint ini bernilai bagi klien?

Sprint ini bernilai bagi klien untuk meningkatkan pemasaran secara digital.

B.  Sprint Backlog — item yang dipilih

| Kode US | Judul User Story | Acceptance Criteria (ringkas) | Prioritas (MoSCoW) | Story Point | Penanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat navbar dan hero section agar langsung paham tujuan website | Navbar berisi menu utama; hero section menampilkan tagline dan tombol ajakan | Must | 2 |  |
| US-02 | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat profil dan produk unggulan agar mengenal AweFlorist | Profil singkat dan produk unggulan tampil di landing page | Must | 3 |  |
| US-03 | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat promo event dan kontak di footer agar tahu penawaran dan cara menghubungi | Section promo tampil; footer berisi kontak dan media sosial | Must | 3 |  |
| US-04 | Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar produk dalam kartu agar mudah membandingkan | Minimal 15 produk tampil dengan foto, nama, kategori, dan harga | Must | 3 |  |
| US-05 | Sebagai pengunjung, saya ingin katalog tampil baik di ponsel agar nyaman dibuka di mana saja | Halaman katalog responsif di ponsel dan desktop | Must | 5 |  |
| US-06 | Sebagai pengunjung, saya ingin membuka detail produk agar tahu informasinya | Halaman detail menampilkan foto, deskripsi, dan harga | Must | 2 |  |
| US-07 | Sebagai pengunjung, saya ingin tombol Pesan Sekarang agar bisa langsung memesan via WhatsApp | Tombol membuka WhatsApp dengan pesan otomatis | Must | 1 |  |
| US-08 | Sebagai pengunjung, saya ingin membaca cara pemesanan, FAQ, dan kontak agar tahu prosedur pembelian | Halaman cara pemesanan, FAQ, dan kontak tersedia | Shloud | 2 |  |

Total story point terpilih: 21  |    Kapasitas / velocity acuan:     |    Selisih:

C.  Breakdown Task

Setiap task harus dapat diselesaikan satu orang dalam waktu kurang dari satu hari kerja, dan hasilnya dapat diperiksa.

| No | Kode US | Uraian Task | Estimasi (jam) | Penanggung Jawab | Status Awal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Setup repositori dan struktur proyek | 2 |  | To Do |
| 2 | - | Menentukan stack teknologi dan hosting | 2 |  | To Do |
| 3 | - | Membuat wireframe/mockup dan panduan visual | 6 |  | To Do |
| 4 | US-01 | Membuat navbar | 3 |  | To Do |
| 5 | US-01 | Membuat hero section | 3 |  | To Do |
| 6 | US-02 | Membuat section profil singkat AweFlorist | 2 |  | To Do |
| 7 | US-02 | Membuat section produk unggulan | 3 |  | To Do |
| 8 | US-03 | Membuat section promo event | 3 |  | To Do |
| 9 | US-03 | Membuat footer kontak dan media sosial | 2 |  | To Do |
| 10 | US-04 | Menyiapkan data produk sementara (min. 15 produk) | 4 |  | To Do |
| 11 | US-04 | Membuat komponen kartu produk (foto, nama, kategori, harga) | 4 |  | To Do |
| 12 | US-05 | Membuat halaman katalog responsif | 6 |  | To Do |
| 13 | US-06 | Membuat halaman detail produk | 5 |  | To Do |
| 14 | US-07 | Membuat tombol Pesan Sekarang ke WhatsApp | 2 |  | To Do |
| 15 | US-08 | Membuat halaman cara pemesanan dan FAQ | 3 |  | To Do |
| 16 | US-08 | Membuat halaman kontak | 2 |  | To Do |

D.  Kesepakatan tambahan sprint ini

| No | Hal yang disepakati (mis. jadwal Daily Scrum, pembagian branch, perubahan Definition of Done) | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |

| Scrum Master, (Muhammad Rofiqul Islamy) | Product Owner, (Nabilla Putri Insani) |
| --- | --- |